一、多选(共计32.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、属于设计阶段监理工作内容的有（ ）。

A. 熟悉项目原始资料，领会业主意图

B. 协助业主组织设计方案竞赛

C. 尽可能将业主的建设意图和要求反应到设计中

D. 及时按图估计，了解业主匡算投资执行情况

E. 审查设计文件的质量

答案:【C;D;E】

2、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有（ ）。

A. 使实际损失最小

B. 使潜在损失最小

C. 减少忧虑及相应的忧虑价值

D. 承担社会责任

E. 满足外部附加义务

答案:【B;C;E】

3、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（ ）。

A. 施工进度控制目标分解图

B. 工程进度款支付时间与方式

C. 进度控制人员的职责分工

D. 施工机械进出场安排

E. 进度控制目标实现的风险分析

答案:【C;D;E】

4、下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（ ）。

A. 施工组织设计审核制度

B. 合同条件拟定及审批制度

C. 对外行文审批制度

D. 设计交底制度

E. 工程竣工验收制度

答案:【A;D;E】

5、质量成本是施工生产成本的一部分，是指为使产品达到质量标准所发生的一切费用，其构成包括（ ）。

A. 内部和外部故障成本

B. 预防成本

C. 鉴定成本

D. 直接费

E. 间接费

答案:【A;B;C】

6、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更（ ）。

A. 须经工程师同意

B. 不须经工程师同意

C. 发生的费用由发包人承担

D. 发生的费用由承包人承担

E. 发生的费用由双方约定承担

答案:【A;C】

7、依据《合同法》规定，属于无效合同的原因有（ ）。

A. 恶意串通损害第三人利益

B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C. 订立合同时显失公平

D. 以合法形式掩盖非法目的

E. 损害公共利益订立

答案:【A;D;E】

8、下列行为不仅违反合同，而且违反我国有关法律法规规定的有（ ）。

A. 承包方将承包的工程全部转包给其他施工单位

B. 承包方将工程的主要部分或群体工程中半数以上的单位工程转包给其他施工单位

C. 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

D. 承包方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同

E. 分包方应对承包方负责，承包方应对发包方负责

答案:【A;B;C】

9、项目施工中常用的工程价款的支付方式有（ ）。

A. 按月结算

B. 按年结算

C. 分段结算

D. 竣工后一次结算

E. 按专业工程结算

答案:【A;B;C】

10、履行合同的担保方式包括（ ）。

A. 投标保证

B. 留置

C. 动产抵押

D. 定金

E. 违约金

答案:【B;D】

11、投标保证金是投标担保的一种方式，其金额为（ ）。

A. 一般不超过工程投资的2%

B. 一般不超过工程投资的 0.5%

C. 最高20万元人民币

D. 最高10万元人民币

E. 10万～20万元人民币

答案:【B;D】

12、审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师的重要工作，这项工作的内容应包括（ ）。

A. 对承包单位编制的施工组织设计的审核签认由总监负责

B. 承包商应按审定的施工组织设计文件组织施工，不得对其进行调整

C. 经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送工程质量监督机构

D. 经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送建设单位

E. 经建设单位批准，工艺复杂的工程可分阶段报审施工组织设计

答案:【A;D;E】

13、监理大纲又称监理方案，它的主要作用有（ ）。

A. 使业主认可大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务

B. 为今后开展监理工作制订方案，其内容应当根据施工招标文件的要求制定

C. 指导监理业务的开展

D. 是业主确认监理单位是否全面、认真履行工程建设监理合同的主要依据

E. 是监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据

答案:【A;B】

二、单选(共计67.5分,每题2.5分)

14、在对设计方案进行评价的技术经济指标中，年成本利润率表示（ ）。

A. 年净利润/年总产值

B. 年净利润/投资总额

C. 年净利润/年占用资金

D. 年净利润/年产品总成本

答案:【D】

15、约定发包方向承包方预付工程款的时间和数额的文本应当是（ ）。

A. 协议书

B. 通用条款

C. 专用条款

D. 合同附件

答案:【C】

16、建设工程平行承发包模式的缺点有（ ）。

A. 业主选择承包单位范围小

B. 质量控制难度大

C. 进度控制难度大

D. 投资控制难度大

答案:【D】

17、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准的有（ ）。

A. 企业技术负责人和注册监理工程师应当具有15年以上工程建设工作经历

B. 近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目

C. 取得造价工程师注册证书的人员大于或等于1人

D. 监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

答案:【A】

18、工程项目质量等级分为（ ）。

A. 合格

B. 优良、合格

C. 优良、合格、不合格

D. 合格、基本合格、不合格

答案:【B】

19、开展价值分析最有效的阶段为（ ）。

A. 投资决策阶段

B. 可行性研究阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

答案:【C】

20、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为（ ）。

A. 9人以上的单数

B. 7人以上的单数

C. 5人以上的单数

D. 3人以上的单数

答案:【C】

21、监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时，随同一起到现场的应有（ ）。

A. 设计单位代表

B. 项目技术负责人

C. 建设单位代表

D. 承包方相关人员

答案:【D】

22、设计合同生效后，发包人向承包人支付的定金应为设计费的（ ）。

A. 20％

B. 15％

C. 10%

D. 5%

答案:【A】

23、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（ ）。

A. 对立关系

B. 统一关系

C. 对立统一关系

D. 既不对立又不统一的关系

答案:【B】

24、监理单位是直接参与工程项目建设的“三方建设人”之一，它与项目建设单位、承建商之间的关系是一种平等主体关系，从而更好地体现监理工作的（ ）。

A. 科学性

B. 公正性

C. 服务性

D. 独立性

答案:【D】

25、下列适用于监理项目可划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目的监理组织形式为（ ）。

A. 直线制监理组织

B. 职能制监理组织

C. 直线职能制监理组织

D. 矩阵制监理组织

答案:【A】

26、第一次工地会议宜在正式开工之前召开，应由（ ）。

A. 建设单位和总监理工程师主持

B. 建设单位和总监理代表主持

C. 建设单位和专业监理工程师主持

D. 建设单位和承包商主持

答案:【A】

27、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（ ）。

A. 要求承包商将该材料运出现场

B. 再组织复验或见证取样试验

C. 亲自对该材料进行抽样检验

D. 向承包商下达停工指令

答案:【B】

28、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为（ ）。

A. 监理员

B. 专业监理工程师

C. 总监理工程师代表

D. 总监理工程师

答案:【B】

29、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。

A. 合同公证书

B. 履约保函

C. 仲裁协议书

D. 合同担保书

答案:【C】

30、对二级及以上工程项目和根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，应当编制（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 监理实施细则

D. 监理合同

答案:【C】

31、工程验收的最小单位为（ ）。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 分项工程

D. 检验批

答案:【D】

32、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的有（ ）。

A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B. 建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C. 建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D. 建设程序规定了监理工作的程序

答案:【B】

33、工程质量检验评定统计表、工程质量月报表的编写者分别是（ ）。

A. 建设单位、施工单位

B. 建设单位、监理单位

C. 施工单位、监理单位

D. 监理单位、监理单位

答案:【B】

34、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（ ）。

A. 循环控制过程

B. 主动控制过程

C. 动态控制过程

D. 反馈控制过程

答案:【C】

35、具有甲级资质的工程监理企业的注册资本最少为（ ）。

A. 500万

B. 300万

C. 100万

D. 50万

答案:【B】

36、应用计算机辅助合同管理进行合同的跟踪和控制属于（ ）。

A. 主动控制

B. 被动控制

C. 静态控制

D. 动态控制

答案:【D】

37、目标控制的成果直接取决于（ ）。

A. 目标控制效果的评价是否科学

B. 目标控制措施是否得力

C. 目标规划的质量

D. 目标计划的质量

答案:【B】

38、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（ ）。

A. 直线制和职能制

B. 职能制和矩阵制

C. 直线制和直线职能制

D. 矩阵制和直线制

答案:【B】

39、以下只属于承包方承担违约责任的方式有（ ）。

A. 赔偿损失

B. 支付违约金

C. 继续履行合同

D. 采取补救措施

答案:【D】

40、对于承包商来说，风险最小的合同形式为（ ）。

A. 可调总价

B. 可调单价

C. 成本加浮动酬金

D. 成本加固定酬金

答案:【D】

一、多选(共计32.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、下列行为不仅违反合同，而且违反我国有关法律法规规定的有（ ）。

A. 承包方将承包的工程全部转包给其他施工单位

B. 承包方将工程的主要部分或群体工程中半数以上的单位工程转包给其他施工单位

C. 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

D. 承包方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同

E. 分包方应对承包方负责，承包方应对发包方负责

答案:【A;B;C】

2、履行合同的担保方式包括（ ）。

A. 投标保证

B. 留置

C. 动产抵押

D. 定金

E. 违约金

答案:【B;D】

3、总监代表应履行的职责有（ ）。

A. 负责总监理工程师指定或交办的监理工作

B. 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力

C. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则

D. 签发工程开工复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单

E. 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员

答案:【A;B】

4、监理大纲又称监理方案，它的主要作用有（ ）。

A. 使业主认可大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务

B. 为今后开展监理工作制订方案，其内容应当根据施工招标文件的要求制定

C. 指导监理业务的开展

D. 是业主确认监理单位是否全面、认真履行工程建设监理合同的主要依据

E. 是监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据

答案:【A;B】

5、服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现有（ ）。

A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力

B. 主要方法是规划、控制、协调

C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务

D. 与承建单位没有利害关系为原则

E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

答案:【B;C;E】

6、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更（ ）。

A. 须经工程师同意

B. 不须经工程师同意

C. 发生的费用由发包人承担

D. 发生的费用由承包人承担

E. 发生的费用由双方约定承担

答案:【A;C】

7、损失控制预防计划中，管理措施有（ ）。

A. 风险分隔

B. 风险回避

C. 风险分担

D. 风险分散

E. 风险转移

答案:【A;D】

8、投标保证金是投标担保的一种方式，其金额为（ ）。

A. 一般不超过工程投资的2%

B. 一般不超过工程投资的 0.5%

C. 最高20万元人民币

D. 最高10万元人民币

E. 10万～20万元人民币

答案:【B;D】

9、下列须经总监理工程师批准实施的有（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理方案

C. 监理规划

D. 监理实施细则

E. 监理措施

答案:【A;D】

10、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（ ）。

A. 施工进度控制目标分解图

B. 工程进度款支付时间与方式

C. 进度控制人员的职责分工

D. 施工机械进出场安排

E. 进度控制目标实现的风险分析

答案:【C;D;E】

11、建设工程监理实施的原则包括（ ）。

A. 权责一致原则

B. 才职相称原则

C. 分工协作原则

D. 综合效益原则

E. 严格监理、热情服务原则

答案:【A;D】

12、质量成本是施工生产成本的一部分，是指为使产品达到质量标准所发生的一切费用，其构成包括（ ）。

A. 内部和外部故障成本

B. 预防成本

C. 鉴定成本

D. 直接费

E. 间接费

答案:【A;B;C】

13、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有（ ）。

A. 使实际损失最小

B. 使潜在损失最小

C. 减少忧虑及相应的忧虑价值

D. 承担社会责任

E. 满足外部附加义务

答案:【B;C;E】

二、单选(共计67.5分,每题2.5分)

14、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为（ ）。

A. 监理员

B. 专业监理工程师

C. 总监理工程师代表

D. 总监理工程师

答案:【B】

15、监理单位是直接参与工程项目建设的“三方建设人”之一，它与项目建设单位、承建商之间的关系是一种平等主体关系，从而更好地体现监理工作的（ ）。

A. 科学性

B. 公正性

C. 服务性

D. 独立性

答案:【D】

16、建设工程平行承发包模式的缺点有（ ）。

A. 业主选择承包单位范围小

B. 质量控制难度大

C. 进度控制难度大

D. 投资控制难度大

答案:【D】

17、开展价值分析最有效的阶段为（ ）。

A. 投资决策阶段

B. 可行性研究阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

答案:【C】

18、具有甲级资质的工程监理企业的注册资本最少为（ ）。

A. 500万

B. 300万

C. 100万

D. 50万

答案:【B】

19、以下费用索赔事件中属于建设单位的责任引起的是（ ）。

A. 因工程设计不当而造成的损失与损害

B. 延误签发图纸、指令

C. 负责提供的书面数据不准确

D. 要求进行合同中未规定的检验

答案:【A】

20、工程项目质量等级分为（ ）。

A. 合格

B. 优良、合格

C. 优良、合格、不合格

D. 合格、基本合格、不合格

答案:【B】

21、组建一个完善的监理组织机构的步骤为（ ）。

A. 确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B. 选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C. 确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D. 选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

答案:【A】

22、监理工程师在履行监理委托合同规定的义务时，由于疏忽或失误，未进行正常的检查、监督、确认或评审，从而直接或间接造成工程损失的责任为（ ）。

A. 越权行为错误责任

B. 失职责任

C. 专业责任

D. 不正当行为责任

答案:【C】

23、对二级及以上工程项目和根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，应当编制（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 监理实施细则

D. 监理合同

答案:【C】

24、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（ ）。

A. 直线制和职能制

B. 职能制和矩阵制

C. 直线制和直线职能制

D. 矩阵制和直线制

答案:【B】

25、建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的有（ ）。

A. 平行承发包模式条件下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力

B. 平行承发包模式条件下，业主委托多个监理单位监理时，各监理单位之间的相互协作与配合需要业主进行协调

C. 设计或施工总分包模式条件下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑

D. 在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理

答案:【B】

26、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准的有（ ）。

A. 企业技术负责人和注册监理工程师应当具有15年以上工程建设工作经历

B. 近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目

C. 取得造价工程师注册证书的人员大于或等于1人

D. 监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

答案:【A】

27、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为（ ）。

A. 9人以上的单数

B. 7人以上的单数

C. 5人以上的单数

D. 3人以上的单数

答案:【C】

28、以下属于项目总承包模式所具有的优点之一的有（ ）。

A. 合同关系简单

B. 招标发包难度小

C. 有利于质量控制

D. 合同条款容易确定

答案:【A】

29、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（ ）。

A. 对立关系

B. 统一关系

C. 对立统一关系

D. 既不对立又不统一的关系

答案:【B】

30、设计合同生效后，发包人向承包人支付的定金应为设计费的（ ）。

A. 20％

B. 15％

C. 10%

D. 5%

答案:【A】

31、应用计算机辅助合同管理进行合同的跟踪和控制属于（ ）。

A. 主动控制

B. 被动控制

C. 静态控制

D. 动态控制

答案:【D】

32、FIDIC合同采用（ ）。

A. 单价合同

B. 固定总价合同

C. 可调总价合同

D. 成本加酬金合同

答案:【A】

33、工程质量检验评定统计表、工程质量月报表的编写者分别是（ ）。

A. 建设单位、施工单位

B. 建设单位、监理单位

C. 施工单位、监理单位

D. 监理单位、监理单位

答案:【B】

34、对于承包商来说，风险最小的合同形式为（ ）。

A. 可调总价

B. 可调单价

C. 成本加浮动酬金

D. 成本加固定酬金

答案:【D】

35、监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时，随同一起到现场的应有（ ）。

A. 设计单位代表

B. 项目技术负责人

C. 建设单位代表

D. 承包方相关人员

答案:【D】

36、目标控制的成果直接取决于（ ）。

A. 目标控制效果的评价是否科学

B. 目标控制措施是否得力

C. 目标规划的质量

D. 目标计划的质量

答案:【B】

37、审核施工组织设计和施工方案、合理开支施工措施费属于投资控制措施中的（ ）。

A. 组织措施

B. 合同措施

C. 经济措施

D. 技术措施

答案:【D】

38、质量保修金由承包方向发包方支付，也可从应付工程款内预留，其比例和金额由双方约定，最高为施工合同价款的（ ）。

A. 15％

B. 10％

C. 5％

D. 3％

答案:【D】

39、第一次工地会议宜在正式开工之前召开，应由（ ）。

A. 建设单位和总监理工程师主持

B. 建设单位和总监理代表主持

C. 建设单位和专业监理工程师主持

D. 建设单位和承包商主持

答案:【A】

40、工程验收的最小单位为（ ）。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 分项工程

D. 检验批

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、损失控制预防计划中，管理措施有（ ）。

A. 风险分隔

B. 风险回避

C. 风险分担

D. 风险分散

E. 风险转移

答案:【A;D】

2、建设工程监理实施的原则包括（ ）。

A. 权责一致原则

B. 才职相称原则

C. 分工协作原则

D. 综合效益原则

E. 严格监理、热情服务原则

答案:【A;D】

3、下列行为不仅违反合同，而且违反我国有关法律法规规定的有（ ）。

A. 承包方将承包的工程全部转包给其他施工单位

B. 承包方将工程的主要部分或群体工程中半数以上的单位工程转包给其他施工单位

C. 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

D. 承包方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同

E. 分包方应对承包方负责，承包方应对发包方负责

答案:【A;B;C】

4、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（ ）。

A. 施工进度控制目标分解图

B. 工程进度款支付时间与方式

C. 进度控制人员的职责分工

D. 施工机械进出场安排

E. 进度控制目标实现的风险分析

答案:【C;D;E】

5、履行合同的担保方式包括（ ）。

A. 投标保证

B. 留置

C. 动产抵押

D. 定金

E. 违约金

答案:【B;D】

6、下列须经总监理工程师批准实施的有（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理方案

C. 监理规划

D. 监理实施细则

E. 监理措施

答案:【A;D】

7、下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（ ）。

A. 施工组织设计审核制度

B. 合同条件拟定及审批制度

C. 对外行文审批制度

D. 设计交底制度

E. 工程竣工验收制度

答案:【A;D;E】

8、项目施工中常用的工程价款的支付方式有（ ）。

A. 按月结算

B. 按年结算

C. 分段结算

D. 竣工后一次结算

E. 按专业工程结算

答案:【A;B;C】

9、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更（ ）。

A. 须经工程师同意

B. 不须经工程师同意

C. 发生的费用由发包人承担

D. 发生的费用由承包人承担

E. 发生的费用由双方约定承担

答案:【A;C】

10、依据《合同法》规定，属于无效合同的原因有（ ）。

A. 恶意串通损害第三人利益

B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C. 订立合同时显失公平

D. 以合法形式掩盖非法目的

E. 损害公共利益订立

答案:【A;D;E】

二、单选(共计75分,每题2.5分)

11、以下只属于承包方承担违约责任的方式有（ ）。

A. 赔偿损失

B. 支付违约金

C. 继续履行合同

D. 采取补救措施

答案:【D】

12、监理单位是直接参与工程项目建设的“三方建设人”之一，它与项目建设单位、承建商之间的关系是一种平等主体关系，从而更好地体现监理工作的（ ）。

A. 科学性

B. 公正性

C. 服务性

D. 独立性

答案:【D】

13、当专业监理工程师需要调整时，（ ）。

A. 监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位

B. 监理单位不需征得建设单位同意可以自行调整

C. 总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位

D. 总监理工程师只需征得建设单位口头同意即可

答案:【C】

14、初步设计阶段编制的经济文件为（ ）。

A. 投资估算

B. 设计总概算

C. 修正总概算

D. 施工图预算

答案:【B】

15、审核施工组织设计和施工方案、合理开支施工措施费属于投资控制措施中的（ ）。

A. 组织措施

B. 合同措施

C. 经济措施

D. 技术措施

答案:【D】

16、组建一个完善的监理组织机构的步骤为（ ）。

A. 确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B. 选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C. 确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D. 选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

答案:【A】

17、设计合同生效后，发包人向承包人支付的定金应为设计费的（ ）。

A. 20％

B. 15％

C. 10%

D. 5%

答案:【A】

18、第一次工地会议宜在正式开工之前召开，应由（ ）。

A. 建设单位和总监理工程师主持

B. 建设单位和总监理代表主持

C. 建设单位和专业监理工程师主持

D. 建设单位和承包商主持

答案:【A】

19、施工组织设计应由（ ）。

A. 总监代表审核后，建设单位签认

B. 专业监理工程师审核后，建设单位签认

C. 专业监理工程师审核后，总监理工程师签认

D. 总监代表审核后，总监理工程师签认

答案:【C】

20、具有甲级资质的工程监理企业的注册资本最少为（ ）。

A. 500万

B. 300万

C. 100万

D. 50万

答案:【B】

21、应用计算机辅助合同管理进行合同的跟踪和控制属于（ ）。

A. 主动控制

B. 被动控制

C. 静态控制

D. 动态控制

答案:【D】

22、以下属于项目总承包模式所具有的优点之一的有（ ）。

A. 合同关系简单

B. 招标发包难度小

C. 有利于质量控制

D. 合同条款容易确定

答案:【A】

23、对于承包商来说，风险最小的合同形式为（ ）。

A. 可调总价

B. 可调单价

C. 成本加浮动酬金

D. 成本加固定酬金

答案:【D】

24、下列适用于监理项目可划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目的监理组织形式为（ ）。

A. 直线制监理组织

B. 职能制监理组织

C. 直线职能制监理组织

D. 矩阵制监理组织

答案:【A】

25、在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是（ ）。

A. 职能关系

B. 正比关系

C. 反比关系

D. 直线关系

答案:【C】

26、工程验收的最小单位为（ ）。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 分项工程

D. 检验批

答案:【D】

27、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（ ）。

A. 要求承包商将该材料运出现场

B. 再组织复验或见证取样试验

C. 亲自对该材料进行抽样检验

D. 向承包商下达停工指令

答案:【B】

28、约定发包方向承包方预付工程款的时间和数额的文本应当是（ ）。

A. 协议书

B. 通用条款

C. 专用条款

D. 合同附件

答案:【C】

29、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（ ）。

A. 循环控制过程

B. 主动控制过程

C. 动态控制过程

D. 反馈控制过程

答案:【C】

30、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为（ ）。

A. 监理员

B. 专业监理工程师

C. 总监理工程师代表

D. 总监理工程师

答案:【B】

31、建设工程平行承发包模式的缺点有（ ）。

A. 业主选择承包单位范围小

B. 质量控制难度大

C. 进度控制难度大

D. 投资控制难度大

答案:【D】

32、对二级及以上工程项目和根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，应当编制（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 监理实施细则

D. 监理合同

答案:【C】

33、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（ ）。

A. 直线制和职能制

B. 职能制和矩阵制

C. 直线制和直线职能制

D. 矩阵制和直线制

答案:【B】

34、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的有（ ）。

A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B. 建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C. 建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D. 建设程序规定了监理工作的程序

答案:【B】

35、目标控制的成果直接取决于（ ）。

A. 目标控制效果的评价是否科学

B. 目标控制措施是否得力

C. 目标规划的质量

D. 目标计划的质量

答案:【B】

36、以下属于实施进度控制过程中专业监理工程师的主要工作有（ ）。

A. 检查和记录实际进度完成情况

B. 当实际进度滞后计划进度时，指令承包商整改措施

C. 审批承包单位报送的施工总进度计划

D. 审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划

答案:【A】

37、工程项目质量等级分为（ ）。

A. 合格

B. 优良、合格

C. 优良、合格、不合格

D. 合格、基本合格、不合格

答案:【B】

38、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（ ）。

A. 对立关系

B. 统一关系

C. 对立统一关系

D. 既不对立又不统一的关系

答案:【B】

39、开展价值分析最有效的阶段为（ ）。

A. 投资决策阶段

B. 可行性研究阶段

C. 设计阶段

D. 施工阶段

答案:【C】

40、工程质量检验评定统计表、工程质量月报表的编写者分别是（ ）。

A. 建设单位、施工单位

B. 建设单位、监理单位

C. 施工单位、监理单位

D. 监理单位、监理单位

答案:【B】

一、多选(共计32.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、属于设计阶段监理工作内容的有（ ）。

A. 熟悉项目原始资料，领会业主意图

B. 协助业主组织设计方案竞赛

C. 尽可能将业主的建设意图和要求反应到设计中

D. 及时按图估计，了解业主匡算投资执行情况

E. 审查设计文件的质量

答案:【C;D;E】

2、下列须经总监理工程师批准实施的有（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理方案

C. 监理规划

D. 监理实施细则

E. 监理措施

答案:【A;D】

3、质量成本是施工生产成本的一部分，是指为使产品达到质量标准所发生的一切费用，其构成包括（ ）。

A. 内部和外部故障成本

B. 预防成本

C. 鉴定成本

D. 直接费

E. 间接费

答案:【A;B;C】

4、服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现有（ ）。

A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力

B. 主要方法是规划、控制、协调

C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务

D. 与承建单位没有利害关系为原则

E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

答案:【B;C;E】

5、监理大纲又称监理方案，它的主要作用有（ ）。

A. 使业主认可大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务

B. 为今后开展监理工作制订方案，其内容应当根据施工招标文件的要求制定

C. 指导监理业务的开展

D. 是业主确认监理单位是否全面、认真履行工程建设监理合同的主要依据

E. 是监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据

答案:【A;B】

6、下列行为不仅违反合同，而且违反我国有关法律法规规定的有（ ）。

A. 承包方将承包的工程全部转包给其他施工单位

B. 承包方将工程的主要部分或群体工程中半数以上的单位工程转包给其他施工单位

C. 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

D. 承包方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同

E. 分包方应对承包方负责，承包方应对发包方负责

答案:【A;B;C】

7、损失控制预防计划中，管理措施有（ ）。

A. 风险分隔

B. 风险回避

C. 风险分担

D. 风险分散

E. 风险转移

答案:【A;D】

8、依据《合同法》规定，属于无效合同的原因有（ ）。

A. 恶意串通损害第三人利益

B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C. 订立合同时显失公平

D. 以合法形式掩盖非法目的

E. 损害公共利益订立

答案:【A;D;E】

9、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（ ）。

A. 施工进度控制目标分解图

B. 工程进度款支付时间与方式

C. 进度控制人员的职责分工

D. 施工机械进出场安排

E. 进度控制目标实现的风险分析

答案:【C;D;E】

10、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有（ ）。

A. 使实际损失最小

B. 使潜在损失最小

C. 减少忧虑及相应的忧虑价值

D. 承担社会责任

E. 满足外部附加义务

答案:【B;C;E】

11、履行合同的担保方式包括（ ）。

A. 投标保证

B. 留置

C. 动产抵押

D. 定金

E. 违约金

答案:【B;D】

12、总监代表应履行的职责有（ ）。

A. 负责总监理工程师指定或交办的监理工作

B. 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力

C. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则

D. 签发工程开工复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单

E. 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员

答案:【A;B】

13、投标保证金是投标担保的一种方式，其金额为（ ）。

A. 一般不超过工程投资的2%

B. 一般不超过工程投资的 0.5%

C. 最高20万元人民币

D. 最高10万元人民币

E. 10万～20万元人民币

答案:【B;D】

二、单选(共计67.5分,每题2.5分)

14、质量保修金由承包方向发包方支付，也可从应付工程款内预留，其比例和金额由双方约定，最高为施工合同价款的（ ）。

A. 15％

B. 10％

C. 5％

D. 3％

答案:【D】

15、约定发包方向承包方预付工程款的时间和数额的文本应当是（ ）。

A. 协议书

B. 通用条款

C. 专用条款

D. 合同附件

答案:【C】

16、FIDIC合同采用（ ）。

A. 单价合同

B. 固定总价合同

C. 可调总价合同

D. 成本加酬金合同

答案:【A】

17、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（ ）。

A. 直线制和职能制

B. 职能制和矩阵制

C. 直线制和直线职能制

D. 矩阵制和直线制

答案:【B】

18、在对设计方案进行评价的技术经济指标中，年成本利润率表示（ ）。

A. 年净利润/年总产值

B. 年净利润/投资总额

C. 年净利润/年占用资金

D. 年净利润/年产品总成本

答案:【D】

19、组建一个完善的监理组织机构的步骤为（ ）。

A. 确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B. 选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C. 确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D. 选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

答案:【A】

20、以下费用索赔事件中属于建设单位的责任引起的是（ ）。

A. 因工程设计不当而造成的损失与损害

B. 延误签发图纸、指令

C. 负责提供的书面数据不准确

D. 要求进行合同中未规定的检验

答案:【A】

21、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（ ）。

A. 循环控制过程

B. 主动控制过程

C. 动态控制过程

D. 反馈控制过程

答案:【C】

22、监理单位是直接参与工程项目建设的“三方建设人”之一，它与项目建设单位、承建商之间的关系是一种平等主体关系，从而更好地体现监理工作的（ ）。

A. 科学性

B. 公正性

C. 服务性

D. 独立性

答案:【D】

23、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准的有（ ）。

A. 企业技术负责人和注册监理工程师应当具有15年以上工程建设工作经历

B. 近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目

C. 取得造价工程师注册证书的人员大于或等于1人

D. 监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

答案:【A】

24、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可（ ）。

A. 要求承包商将该材料运出现场

B. 再组织复验或见证取样试验

C. 亲自对该材料进行抽样检验

D. 向承包商下达停工指令

答案:【B】

25、第一次工地会议宜在正式开工之前召开，应由（ ）。

A. 建设单位和总监理工程师主持

B. 建设单位和总监理代表主持

C. 建设单位和专业监理工程师主持

D. 建设单位和承包商主持

答案:【A】

26、在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是（ ）。

A. 职能关系

B. 正比关系

C. 反比关系

D. 直线关系

答案:【C】

27、对二级及以上工程项目和根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，应当编制（ ）。

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 监理实施细则

D. 监理合同

答案:【C】

28、对于承包商来说，风险最小的合同形式为（ ）。

A. 可调总价

B. 可调单价

C. 成本加浮动酬金

D. 成本加固定酬金

答案:【D】

29、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（ ）。

A. 对立关系

B. 统一关系

C. 对立统一关系

D. 既不对立又不统一的关系

答案:【B】

30、工程项目质量等级分为（ ）。

A. 合格

B. 优良、合格

C. 优良、合格、不合格

D. 合格、基本合格、不合格

答案:【B】

31、设计合同生效后，发包人向承包人支付的定金应为设计费的（ ）。

A. 20％

B. 15％

C. 10%

D. 5%

答案:【A】

32、应用计算机辅助合同管理进行合同的跟踪和控制属于（ ）。

A. 主动控制

B. 被动控制

C. 静态控制

D. 动态控制

答案:【D】

33、具有甲级资质的工程监理企业的注册资本最少为（ ）。

A. 500万

B. 300万

C. 100万

D. 50万

答案:【B】

34、审核施工组织设计和施工方案、合理开支施工措施费属于投资控制措施中的（ ）。

A. 组织措施

B. 合同措施

C. 经济措施

D. 技术措施

答案:【D】

35、工程质量检验评定统计表、工程质量月报表的编写者分别是（ ）。

A. 建设单位、施工单位

B. 建设单位、监理单位

C. 施工单位、监理单位

D. 监理单位、监理单位

答案:【B】

36、建设工程平行承发包模式的缺点有（ ）。

A. 业主选择承包单位范围小

B. 质量控制难度大

C. 进度控制难度大

D. 投资控制难度大

答案:【D】

37、初步设计阶段编制的经济文件为（ ）。

A. 投资估算

B. 设计总概算

C. 修正总概算

D. 施工图预算

答案:【B】

38、目标控制的成果直接取决于（ ）。

A. 目标控制效果的评价是否科学

B. 目标控制措施是否得力

C. 目标规划的质量

D. 目标计划的质量

答案:【B】

39、施工组织设计应由（ ）。

A. 总监代表审核后，建设单位签认

B. 专业监理工程师审核后，建设单位签认

C. 专业监理工程师审核后，总监理工程师签认

D. 总监代表审核后，总监理工程师签认

答案:【C】

40、工程验收的最小单位为（ ）。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 分项工程

D. 检验批

答案:【D】